| РАЗРАБОТАНО: ИП Михайлычева А. С. Руководитель ________ /А. С. Михайлычева/ «___» ______________ 2025 г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации сельского поселения Герменчик ________________ /С.М.Пшихачев / «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения ГерменчикУрванского района Кабардино-Балкарской республики на период с 2025г по 2040г

Ставрополь, 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ1.Характеристикасуществующего состояниятранспортнойинфраструктуры | 7 |
| 1.1Анализ положениясельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации РоссийскойФедерации,анализположенияСельскогопоселенияГерменчик Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации | 7 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительнойдеятельностинатерриториипоселения,включаядеятельностьв сферетранспорта,оценкатранспортногоспроса | 10 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 27 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициентзагрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения,экологическуюнагрузкунаокружающуюсредуотавтомобильного транспортаи экономическиепотери),оценкукачествасодержаниядорог | 29 |
| 1.5Анализ состава парка транспортныхсредств в поселении,обеспеченность парковками(парковочнымиместами) | 33 |
| 1.6Характеристикаработытранспортныхсредствобщегопользования,включаяанализ пассажиропотока | 34 |
| 1.7Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующихдляпередвижениясредстваиндивидуальноймобильности | 36 |
| 1.8Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортныхсредствкоммунальныхидорожныхслужб,состоянияинфраструктуры для данных транспортных средств | 37 |
| 1.9Анализуровнябезопасностидорожного движения | 38 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 38 |
| 1.11 Характеристикасуществующихусловийиперспективразвитияиразмещения транспортной инфраструктуры сельского поселения ГерменчикУрванского муниципальногорайонаКабардино-Балкарской Республики | 39 |
| 1.12Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развитиятранспортной инфраструктурысельского поселенияГерменчикУрванскогомуниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 42 |
| 1.13Оценкафинансированиятранспортной инфраструктуры | 43 |
| РАЗДЕЛ2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижениянаселенияиперевозокгрузовнатерритории Сельскогопоселения ГерменчикУрванскогомуниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 44 |
| 2.1Прогнозсоциально-экономическогоиградостроительногоразвитияпоселения | 44 |
| 2.2Прогноз транспортного спросасельского поселения ГерменчикУрванскогомуниципального района Кабардино-Балкарской Республики, объемов и характера передвижениянаселенияиперевозокгрузовповидамтранспорта,имеющегосяна территориипоселения | 47 |
| 2.3Прогнозразвитиятранспортнойинфраструктурыповидамтранспорта | 48 |
| 2.4Прогнозразвитиядорожнойсетипоселения | 49 |
| 2.5Прогнозуровняавтомобилизации,параметровдорожного движения | 50 |
| 2.6Прогнозпоказателей безопасногодорожного движения | 51 |

| 2.7Прогнознегативноговоздействиятранспортнойинфраструктурынаокружающую средуиздоровья населения | 51 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ3. Принципиальныевариантыразвитиятранспортнойинфраструктурыиих укрупненнаяоценкапоцелевымпоказателям(индикаторам)развитиятранспортной инфраструктурыспоследующимвыбором предлагаемого креализацииварианта | 52 |
| РАЗДЕЛ4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкцииобъектовтранспортнойинфраструктурыпредлагаемогок реализациивариантаразвитиятранспортнойинфраструктуры,технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 56 |
| 4.1Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры повидам транспорта | 56 |
| 4.2Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования,созданиютранспортно- пересадочныхузлов | 56 |
| 4.3Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта,включаяразвитиеединогопарковочного пространства | 57 |
| 4.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистовилиц,использующихдляпередвижениясредстваиндивидуальной мобильности | 57 |
| 4.5Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлягрузовоготранспорта, транспортных средствкоммунальныхидорожныхслужб | 58 |
| 4.6Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения | 58 |
| 4.7Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктуры(порешениюзаказчикав соответствииспотребностямив развитииобъектовтранспортнойинфраструктуры) | 59 |
| 4.7.1Комплексныемероприятияпоорганизациидорожногодвижения,втомчисле мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | 59 |
| 4.7.2Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортныхсистем | 59 |
| 4.7.3Мероприятияпоснижениюнегативноговоздействиятранспортанаокружающую средуиздоровьенаселения | 59 |
| 4.7.4Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктурыикачествомтранспортногообслуживаниянаселенияисубъектов экономической деятельности | 60 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализациивариантаразвития транспортной инфраструктуры | 61 |
| РАЗДЕЛ6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктурыпредлагаемогокреализациивариантаразвитиятранспортной инфраструктуры | 64 |
| РАЗДЕЛ7.Предложенияпоинституциональнымпреобразованиям,совершенствованию правовогоиинформационногообеспечениядеятельностивсферепроектирования, строительства,реконструкцииобъектовтранспортнойинфраструктурынатерритории поселения | 65 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программакомплексногоразвитиятранспортнойинфраструктуры сельскогопоселенияГерменчикУрванскогомуниципальногорайона Кабардино-БалкарскойРеспубликина2024–2040годы (далее– Программа). |
| --- | --- |
| Основаниедля разработки Программы | - ГрадостроительныйкодексРоссийскойФедерацииот29.12.2004г.№190– ФЗ; - Федеральныйзаконот29.12.2014г.№456–ФЗ «ОвнесенииизмененийвГрадостроительныйкодексРоссийскойФедерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ПостановлениеПравительстваРФот25декабря2015г.№ 1440«Об утверждениитребованийкпрограммамкомплексногоразвитиятранспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика Программы,его местонахождение | АдминистрациясельскогопоселенияГерменчикУрванскогомуниципальногорайонаКабардино-БалкарскойРеспублики (далее – Администрация) 361300, КБР, Урванский район, с.Герменчик, ул. Каширгова, д.70 |
| Наименование разработчика Программы,его местонахождение | ИП Михайлычева А. С. |
| ЦелиПрограммы | –созданиеусловийдляустойчивогофункционированиятранспортной системы; –повышениеуровнябезопасностидвижения; –улучшениетранспортногообслуживаниянаселения. |
| Задачи Программы | –обеспечениефункционированияиразвитиясетиавтомобильныхдорог общего пользования сельского поселения ГерменчикУрванского муниципальногорайонаКабардино-БалкарскойРеспублики |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономическиепоказатели: - протяженностьотремонтированныхдорог(ежегодно)–100%; - обеспеченностьпарковочнымпространством; - обеспеченностьАЗС,согласнонормативному–100%; - протяженностьтротуаров,соответствующихнормативнымпоказателям (км.) – 100%; - количествонанесеннойдорожнойразметки,м2,согласнонормативному– 100%; - количествоустановленныхдорожныхзнаков,ед,согласнонормативному– 100%; - количествоустановленныхдополнительныхLEDсветильниковуличного освещения, ед., согласно нормативному – 100%. Финансовыепоказатели: - финансовыезатратынасодержаниедорог(ежегодно). Социально-экономическиепоказатели: - долядорожно-транспортныхпроисшествий(погибших,пострадавшихв результатедорожно-транспортныхпроисшествий). |

| Укрупненноеописание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлялегкового автомобильноготранспорта,включаяразвитиеединогопарковочного пространства, в том числе: - Созданиеинфраструктурыавтосервиса(расчетныйсрок); - Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыпешеходногои велосипедного передвижения, в том числе: - Комплексноестроительстводорогитротуаровприосвоенииновых территорийдляжилищногоипромышленногостроительства(весьпериод) 3.Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения,втомчисле: - Проведениепаспортизациииинвентаризацииавтомобильныхдорог местногозначения, определениеполос отвода, регистрацияземельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь); - Инвентаризациясоценкойтехническогосостояниявсехинженерных сооруженийнаавтомобильныхдорогахиулицахпоселения(втомчисле гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильноготранспорта),определениесроковиобъёмовнеобходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь); - Разработкаипринятиемуниципальнойцелевойпрограммыпоэтапного строительства и реконструкции улиц в населённом пункте на основе решенийнастоящегогенеральногоплана(перваяочередь); - Организацияпоперечныхпрофилейвсехулицнаселённогопунктас водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период); - Реконструкция,ремонт,устройствотвёрдогопокрытиянаулицах населённого пункта (весь период); - Комплексныемероприятияпоорганизациидорожногодвижения,в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения,снижениюперегруженностидороги(или)ихучастков,в том числе: - Разработка иосуществлениекомплекса мероприятийпобезопасности дорожногодвижения,решаемыхвкомплексесразработкойдокументации попланировкетерриторий(весьпериод); - Размещениедорожныхзнаковиуказателейнаулицахнаселённого пункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок). 5. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортнойинфраструктурыикачествомтранспортного обслуживаниянаселенияисубъектовэкономическойдеятельности,в том числе: 5.1В2024–2040гг.–Проведениеопросов поудовлетворенности транспортнымкомплексом,оценканаселениякачествомпредоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры. 6.Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования, созданию транспортно-пересадочных узлов 6.1Оборудованиеостановочныхплощадокиустановкапавильонов для общественноготранспорта(перваяочередь). |
| --- | --- |
| Срок и этапы реализацииПрограммы | 1–йэтап:2024–2028гг.; 2–йэтап:2029–2034гг.; 3–йэтап:2035–2040гг. |

| Объемыиисточники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2024– 2040 годах составит 7986 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024–тыс.руб.; 2025–тыс.руб.; 2026 –686,669тыс.руб.; 2027 –7300,00тыс.руб.; 2028 –0,00тыс.руб.; 2029–2040 –0,00тыс.руб.; изних:федеральныйбюджет – отсутствует; республиканскийбюджет–7300,00тыс.руб.; местный бюджет – 686,669 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ1.ХАРАКТЕРИСТИКАСУЩЕСТВУЮЩЕГОСОСТОЯНИЯ

ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения сельского поселения ГерменчикУрванского муниципальногорайонаКабардино-БалкарскойРеспубликивструктурепространственнойорганизацииРоссийскойФедерации, анализ положения сельского поселения ГерменчикУрванскогомуниципальногорайонаКабардино-БалкарскойРеспубликив структуре пространственной организации субъектов

РоссийскойФедерации

Селение расположено в северо-западной части Урванского района, на правом берегу реки Шалушка, чуть выше её впадения в Урвань. Находится в 11 км к северо-западу от районного центра — Нарткалы и в 11 км к северо-востоку от города Нальчик.

Площадь территории сельского поселения составляет — 26,54 км2. Из них сельскохозяйственные угодья занимают — 22,44 км2 (84,5%).

Ближайшие населённые пункты: Чёрная Речка на северо-востоке, Морзох на востоке, Шитхала на юго-востоке и Чегем на западе.

Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в переходной от предгорной в равнинную зоне республики. Рельеф местности представляет собой в основном ровные участки, с общим уклоном с юго-запада на северо-восток и без резких колебаний относительных высот. В пределах сельского поселения находится множество курганных возвышенностей. Средние высоты на территории села составляют 298 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена реками — Урвань, Шалушка, Чёрная речка, Жеремоко и Мамыкушей. Также имеются многочисленные выходы родников. Благодаря близости залегания грунтовых вод к поверхности земли, уровень обеспечения местности водой, очень высокая. На территории села расположены несколько водоёмов, основная часть которых используется для разведения промысловых рыб.

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Характеризуется наличием спокойных горно-долинных ветров, оказывающих благоприятное влияние на осадки, абсолютную и относительную влажность воздуха, температуру воздуха и почву. В целом климатические условия благоприятны для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Среднегодовая температура воздуха составляет +10°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних -2,0°С в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм.

Рисунок 1.1.1 – Размещение сельского поселения ГерменчикУрванскогомуниципальногорайонаКабардино-БалкарскойРеспублики

Планировочная структура любой территории состоит из двух каркасов – природного и антропогенного. Природный каркас составляют неизмененные и слабоизмененные человеком территории.

Антропогенный каркас формируется основным и планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами (населенными пунктами) и прочими территориями антропогенного воздействия (площадки разработки полезных ископаемых и т.п.).

Планировочные оси и центры могут быть основными и второстепенными, формирующимися и деградирующими.

На территории сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республикиантропогенныйкаркас,представленный  сельскохозяйственными  угодьями,  населеннымпунктом и сетью дорог, преобладает над природным каркасом.

Протяженность села Герменчик в широтном направлении (с востока на запад) – 3,47 км.

В силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и местоположения поселения население имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с основной частью городов и сел западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Ставропольского края – территорией Кавказских Минеральных вод.

В целом можно отметить следующие преимущества географического положения сельского поселения:

Расположение	в	зоне	получасовой	транспортной	доступности	до административного центра Урванского района.

Расположение	в	зоне	часовой	транспортной	доступности	до административного центра Кабардино-Балкарской Республики.

Компактность территории.

Один населенный пункт в составе сельского поселения.

Благоприятные климатические условия (обилие солнечного света и тепла, плодородные почвы).

Отсутствие	крупных	источников	загрязнения	окружающей	среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Наличие научного учреждения.

Недостатками	географического	расположения	муниципального образования можно назвать:

- Бедность водными и лесными ресурсами.

- Бедность территории минерально-сырьевыми ресурсами.

- Расположение на периферии Зольского муниципального района.

- Отсутствие иных видов транспортного сообщения, кроме автомобильных дорог (железнодорожного, речного).

- Расположение в стороне от важных автомагистралей.

- Недостаточный	уровень	развития	социальной,	инженерной	и транспортной инфраструктур.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включаядеятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Демографическая ситуация

Население

Таблица 1.2.1 – Демографический состав населения сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

Поло-возрастной состав:

| Возраст | Мужчины, чел. | Женщины, чел. | Общаячисленность, чел. | Доля отвсегонаселения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — 14 лет | 457 | 363 | 820 | 21,4 % |
| 15 — 59 лет | 1 240 | 1 335 | 2 575 | 67,1 % |
| от 60 лет | 170 | 273 | 443 | 11,5 % |
| Всего | 1 867 | 1 971 | 3 838 | 100,0 % |

Мужчины — 1 867 чел. (48,6 %). Женщины — 1 971 чел. (51,4 %)

Средний возраст населения — 32,4 лет. Медианный возраст населения — 28,6 лет.

Средний возраст мужчин — 30,4 лет. Медианный возраст мужчин — 26,9 лет.

Средний возраст женщин — 34,4 лет. Медианный возраст женщин — 30,1 лет.На 01.01.2025г. численность населения сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики составляет 4045 человек.

Население – одно из первостепенных, главных элементов формирования

градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одним из важнейших составляющих оценки социально- экономического состояния объекта исследования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

За период с 2000 по 2024 год численность населения в сельском поселении Герменчик возросла на 1,8% (608 и 619 человек соответственно). (Рисунок 1.1.2).

Рисунок 1.2.1 – Динамика численности населения в сельскомпоселенииГерменчикУрванскогомуниципальногорайонаКабардино-Балкарской Республики

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Естественныйприрост(«+»),убыльнаселения(«-»): | +2 | +3 | +1 | +5 |
| числородившихся | 4 | 12 | 5 | 8 |
| числоумерших | 2 | 9 | 4 | 3 |
| Механическийприрост(«+»),убыльнаселения(«-»): | +1 | - | - | +1 |
| количествоиммигрантов(прибывших) | 1 | - | - | 1 |
| количествоэмигрантов(выбывших) | - | - | - | - |
| Баланс:прирост(«+»),убыльнаселения(«-»): | +3 | +3 | +1 | +6 |

Динамика численности населения напрямую зависит от показателей естественного и механического движения населения, которые в сумме дают общее представление об изменении численности населения того или иного населенного пункта (Таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 – Демографические показателисельского поселения Герменчик

Основные демографические показатели:

естественный прирост – разница между количеством рождений и смертей;

механический прирост – разница между количеством иммигрантов и эмигрантов.

Уровень рождаемости зависит от социально-экономической структуры общества, от условий жизни людей. Снижение уровня рождаемости с распространением городского образа жизни приводит все большему вовлечению женщин в производственную и общественную деятельность, увеличения сроков обучения детей и общего возрастания «цены ребенка». В последнее время в сельском поселении ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики отмечается рост рождаемости – следствие политики Правительства Российской Федерации в области демографии – предоставление государственной поддержки российским семьям, воспитывающих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

Уровень смертности зависит, прежде всего, от материальных условий жизни людей: питания, санитарно-гигиенических условий труда и быта, от развития здравоохранения. К повышению смертности ведет рост таких неблагоприятных явлений как преступность, производственный травматизм, природные и техногенные катастрофы, несчастные случаи, ухудшение качества окружающей среды.

Жилищныйфонд

Уровень жизни – интегральная характеристика степени удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей людей, которая выражается системой показателей, отражающих различные стороны жизнедеятельности населения: объем потребляемых благ и услуг в расчете на душу населения, размер натурального потребления наиболее важных продуктов, реальный доход на душу населения, обеспеченность жильем, различными видами коммунальных услуг, транспортом связью; доступность образования, здравоохранения, культуры.

Понятие «качество жизни» включает в себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями здравоохранения, образования, культуры, использования свободного времени, социальной и географической мобильности и т.п.

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | Данныена 01.01.2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилойфонд,всего,втомчисле: | тыс.кв.м. | н/д |
| 1.1 | индивидуальный |  | н/д |
| 2 | Числоквартир,всего,втом числе: | шт. | н/д |
| 2.1 | 1-нокомнатных |  | н/д |
| 2.2 | 2-х комнатных |  | н/д |
| 2.3 | 3-х комнатных |  | н/д |
| 2.4 | 4-хкомнатных иболее |  | н/д |
| 3 | Числоиндивидуальныхжилыхдомов | шт. | н/д |
| 4 | Числопроживающихвмногоквартирныхдомах | чел. | н/д |
| 5 | Числопроживающихвиндивидуальныхдомах | чел. | н/д |
| 6 | Числосемей,всего,втомчисле: | шт. | н/д |
| 6.1 | одиночек |  | н/д |
| 6.2 | 2человека |  | н/д |
| 6.3 | 3человека |  | н/д |
| 6.4 | 4 человекаиболее |  | н/д |
| 7 | Кол-воочередниковнаулучшениежилищныхусловий | чел./семей | н/д |
| 8 | Благоустройство: | тыс.кв.м. | н/д |
| 8.1 | -водопровод |  | н/д |
| 8.2 | -канализация |  | н/д |
| 8.3 | -центральное отопление |  | н/д |
| 8.4 | -газоснабжение |  | н/д |
| 8.5 | -горячееводоснабжение |  | н/д |
| 8.6 | -ванны(душ) |  | н/д |
| 9 | Износжилогофонда: | % | н/д |
| 9.1 | -0-30 |  | н/д |
| 9.2 | -31-70 |  | н/д |
| 9.3 | -более70 |  | н/д |

Таблица 1.2.3 – Характеристика жилого фонда в селе Герменчик

Жилищное строительство в поселении ведется в рамках реализации Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийногожилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищногостроительства в КБР» и силами индивидуальных застройщиков.

Экономика

Промышленность

Промышленных объектов на территории муниципального образования сельское поселение Герменчик– нет.

Сельскоехозяйство

Основная цель, стоящая перед аграрным сектором МО, – восстановление, стабилизация и дальнейшее его динамичное и устойчивое развитие. Достижение этой цели должно сопровождаться решением ряда первостепенно важных задач, в числе которых следует выделить:

- максимальное обеспечение потребностей населения продуктами питания местного производства;

- укрепление позиций сельского поселения Герменчик, исходя из его природно-ресурсного потенциала, на региональном рынке сельскохозяйственной продукции;

- производство высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции.

Дальнейшее социально-экономическое развитие поселения возможно за счет развития сельскохозяйственного производства и создания пищевой промышленности. В целом основными направлениями развития аграрно-промышленного комплекса являются:

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства, развитие системы информационно-консультационного обеспечения АПК, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами;

- обеспечение прекращения деградации пашни и пастбищ;

- увеличение объемов производства в сфере животноводства;

- повышение эффективности производства на основе важнейших достижений аграрной науки, применение современных форм управления, обеспечение эффективности процедур банкротства, реструктуризации долгов;

- определение предприятий, мини-цехов с экономическим потенциалом для эффективного развития производства на основе максимального использования имеющихся мощностей, современных технологий;

- развитие кооперации и агропромышленной интеграции с другими поселениями района;

- привлечение инвестиций для создания современных перерабатывающих мощностей с одновременным вложением средств в сопряженное сельскохозяйственное производство;

- повышение уровня заработной платы работников сельского хозяйства;

- повышение производительности труда;

- повышение платежеспособности хозяйств;

- развитие малых форм хозяйствования;

- переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий;.

Целью осуществления мероприятий по развитию растениеводства является ускоренное внедрение новых, перспективных сортов, сортосмена и сортообновление семян, обеспечивающие существенный рост урожайности сельскохозяйственных культур и повышение качества продукции растениеводства.

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства сельского поселения Герменчик являются:

- развитие растениеводства, в том числе в закрытом грунте;

- развитие мясо–молочного скотоводства;

- переработка сельскохозяйственного сырья в пределах границ муниципального образования.

Для развития агропромышленного комплекса планируемого МО необходима реализация следующих основных мероприятий:

- развитие растениеводства, в том числе в закрытом грунте;

- развитие мясо–молочного скотоводства;

- переработка сельскохозяйственного сырья в пределах границ муниципального образования.

Для развития агропромышленного комплекса планируемого МО необходима реализация следующих основных мероприятий:

- создание агропромышленной функциональной зоны в сельском поселении Герменчик (в том числе для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК);

- развитие «пригородных» отраслей сельского хозяйства, растениеводство в закрытом грунте, производство продуктов питания;

- восстановление элементов с/х отрасли на территории МО (животноводческие фермы, хранилищ кормов, опытных с/х площадок);

- организация производства по первичной переработке продукции животноводства;

- инвентаризация с/х земель в пределах границ МО;

- определение собственников, арендаторов всех объектов с/х назначения на территории МО.

Градостроительнаядеятельность

Жилищный фонд муниципального образования обеспечен всеми видами благоустройства (водопровод, сетевой газ и электроснабжение). Водоотведение осуществляется за счет использования выгребных ям. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается автономными источниками тепла в домохозяйствах.

В целях улучшения жилищных условий населения и увеличения объема ввода жилья необходимо строительство водопровода питьевой воды с необходимым техническим обеспечением и инфраструктурой (согласно утвержденной технической документации). К расчетному сроку необходимо произвести следующие мероприятия:

Строительство нового жилья;

Выделение территории под комплексное жилищное освоение во всех населенных пунктах муниципального образования;

Застройка свободных участков в районах существующей жилой застройки;

Разработка проекта планировки территории перспективного жилищного строительства;

Разработка проекта межевания территории перспективного жилищного строительства;

Реализация проекта комплексного жилищного строительства;

Создание кварталов индивидуальной жилой застройки на территории, включаемой в границы поселения;

- строительство и озеленение парка (сквера) отдыха в населенных пунктах сельского поселения Герменчик

- создать благоприятные условия, в частности демографические, для строительства нового жилья;

- организовать поддержку малоимущих категорий граждан по жилищному вопросу;

- обеспечить доступность получения собственного жилья для многодетных и молодых семей.

Учрежденияипредприятиясоциальнойинфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – образования и здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания, специального назначения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктурой, их пространственная, социальная и экономическая доступность, а также их техническое состояние.

В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности.

Физический износ – это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически  невозможна.  Предельный  физический  износ  здания  согласно«Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости.

Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемыхстроительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтныхработ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения.

Кроме физического износа происходит и моральное старение жилых зданий. Моральным износом называют несоответствие зданий существующим на момент оценки нормативным объемно-планировочным, архитектурно- конструктивным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям.

Моральный износ жилых, гражданских и производственных зданий, в основном, зависит от научно-технического прогресса в промышленности и строительстве. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие централизованного горячего водоснабжения и водоотведения, ванных комнат и санузлов; деревянные перекрытия и перегородки.

В таблице 1.2.4 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.

| Группазданий | Типзданий | Фундаменты | Стены | Перекрытия | Срокслужбы,лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Особокапитальные | каменныеибетонные | кирпичные, крупноблочныеикрупно-панельные | железо-бетонные | 150 |
| II | Обыкновенные | каменныеибетонные | кирпичныеикрупноблочные | железо-бетонныеилисмешанные | 120 |
| III | Каменные,облегченные | каменныеибетонные | облегченныеизкирпича,шлакоблокови ракушечника | деревянныеилижелезо-бетонные | 120 |
| IV | Деревянные, смешанные,сырцовые | ленточныебутовые | деревянные,смешанные | деревянные | 50 |
| V | Сборно-щитовые,каркасныеглинобитные, саманные ифахверковые | на деревянных «ступенях»илинабутовыхстолбах | каркасныеглинобитные | деревянные | 30 |
| VI | Каркасно-камышитовые | на деревянных «ступенях»илинабутовыхстолбах | каркасныеглинобитные | деревянные | 15 |

Таблица1.2.4–Характеристикиобъектовкапитальногостроительстваи определение срока службы

Объектыздравоохранения

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей. В частности, показатели смертности, младенческой и материнской смертности и продолжительности жизни тесно связаны с эффективностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот почему в рамках проведения демографической политики и сохранения человеческого капитала особое внимание необходимо уделять сети объектов здравоохранения.

Деятельность системы здравоохранения Урванского района основывается на реализации территориальной Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики, ежегодно утверждаемой Правительством Республики, федеральных и республиканских целевых программ в области здравоохранения и мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье».

Лечебно-профилактические учреждения планируемого муниципального образования представлены 2 объектами здравоохранения – амбулаторией и фельдшерско-акушерским пунктом в селе Герменчик. Мощность указанных учреждений составляет 50 и 5 посещений за сутки соответственно, число сотрудников амбулатории – 17 человек.

На территории планируемого муниципального образования станции скорой помощи отсутствуют. Ближайшее отделение скорой помощи располагается в городе Нарткала.

Услуги здравоохранения более высокого уровня можно получить в центральном населенном пункте района – г. Нарткала, где расположена Центральная районная больница) и Районная поликлиника.

По «Социальным нормативам и нормам» нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений определяется исходя из 181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и сети медицинских учреждений первичного звена в муниципальном образовании соответствует нормативным значениям.

Объектыобразования

Образовательная сфера – один из важнейших факторов формирования нового качества экономики и общества. Вот почему важнейшим направлением территориальных преобразований является развитие образовательной сферы поселения.

На 01.01.2016 года систему образования сельского поселения Герменчик образуют 2 образовательных учреждения – школа и детский сад.

Объектыфизическойкультурыимассовогоспорта

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Основу спортивного развития всего сельского поселения Герменчик составляют общедоступные и расположенные на территории школ спортивные объекты. В начале 2016 года в планируемом поселении располагался 1 муниципальный спортивный объект (плоскостные спортивные сооружения в ведении школы).

На территории муниципального образования нет действующих спортклубов.

Таким образом, главным направлением при развитии спортивной инфраструктуры в дальнейшем должно стать строительство новых комплексных спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка, детские спортивные площадки).

Проектом Генерального плана предполагается строительство спортивных объектов в границах с. Герменчик, в том числе футбольного поля.

Транспортнаяинфраструктура

Транспортно-географическое положение планируемого муниципального образования муниципального образования, как и в региональном масштабе, так и на локальном, внутрирайонном уровне, можно назвать выгодным, транзитным.

Центральный населенный пункт – село Герменчик находятся в зоне получасовой доступности до районного центра.

Автодорожная сеть сельского поселения представлена проходящими через его территорию автомобильной дорогами регионального значения:

- «Герменчик - Пенькозавод»;

- подъезд от а/д Герменчик-Пенькозавод к кладбищам в с. Герменчик.

а также улично-дорожной сетью населенного пункта. Протяженность дорог сельского поселения составляет 14 км.

Автомобильные дороги федерального значения отсутствуют.

Через поселение проходит автомобильная дорога, связывающая Урванский район с Чегемским районом Республики.

Внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются по автомобильной дороге «Герменчик – Черная Речка – Нарткала». Указанная автомобильная дорога не проходит через центральную часть муниципального образования.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все дороги, находящиеся в городских и сельских муниципальных образованиях, в 2008 г. были переданы им на баланс. Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуют ремонта дороги. Средств на содержание дорог находящихся в муниципальной собственности, недостаточно.

При современном уровне развития многие автомагистральные направления трактуются как образующий фактор строительства мотелей, кемпингов, обзорных площадок, кафе, ресторанов, то есть помимо транспортной функции они осуществляют туристско-культурные функции. Применительно к территории сельского поселения Герменчик речь идет об перспективных объектах придорожного сервиса, которые помимо предприятий торговли и общепита может включать и СТО, АЗС.

Автомобильныедорогииавтотранспорт

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Герменчик составляет 31,74 км. Протяженность дорог с покрытием из а/б – 7,19 км, с покрытием из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые – 13,95 км., с грунтовым покрытием – 10,6 км.

Основным видом транспорта в поселении является автомобильный транспорт. К поселению подходит одна автомобильная дорога 83К-002 — автомобильная дорога регионального значения Кабардино-Балкарской Республики, которая проходит по маршруту «Нальчик — Майский». Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для поселения является сообщение посредством маршрутного такси.

Условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения – нет.

Железнодорожныйтранспорт

Ближайшей к поселению станцией железной дороги является железнодорожная станция «Пятигорск». Станция расположена на двухпутной железнодорожной ветке Минеральные Воды-Кисловодск. Станция «Пятигорск» является пассажирской. На станции четыре железнодорожных пути и две пассажирских платформы. Платформа № 1 – высокая, малоиспользуемая, является отстойником для пригородных поездов сообщением Кисловодск- Пятигорск. Электропоезда прибывают к платформе № 1, далее, ожидая время отправления, вновь движутся в Кисловодск. Платформа № 2 – основная для перевозок пассажиров. К этой платформе прибывают все остальные пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования.

Водныйтранспорт

Реки несудоходны и транспортного значения не имеют..

Воздушныйтранспорт

Ближайшим аэропортом является аэропорт «Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова» – международный аэропорт федерального значения, один из крупнейших на Юге России. Аэропорт расположен западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км рядом с пересечением федеральных автомобильных дорог Р-217 «Кавказ» и А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск».

Транспортнаядоступность

Протяженность села Герменчик в широтном направлении (с востока на запад) – 3,47 км.

В силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и местоположения поселения население имеет прочные сложившиеся трудовые, бытовые и социально-культурные связи с основной частью городов и сел западной части Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Ставропольского края–территорией Кавказских Минеральных вод.

Улично-дорожнаясетьивнутригородскойтранспорт

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения Герменчик 31,74 км.

Главным недостатком улично-дорожной сети сельского поселения Герменчикявляется  то,  что  качественные  характеристики  дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям и интенсивности автомобильного движения.

Сеть магистральных дорог села направлена на формирование кратчайших связей центра поселения с периферийными районами.

Транспортные развязки отсутствуют, регулирующих движение светофорных постов – нет.

В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками.

Вместе с тем, на территории поселения имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения. Таковыми являются:

интенсивное неупорядоченное пешеходное движение по улицам Школьная и Мготлова;

отсутствие повсеместного твёрдого покрытия на улицах села;

отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.

Внутригородского транспорта на территории Сельского поселения не имеется.

Объекты транспортного обслуживания (АЗС, и т.п.) на территории поселения отсутствуют.

Количество СТО – 0 ед.

Оценкатранспортногоспроса

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

С учетом подвижности населения, повышения уровня обслуживания развивается рынок пассажирских перевозок. Наиболее маневренный и приемлемый для сельского поселения является автобусный транспорт. На последующих стадиях реализации данной программы необходимо проработать сеть автобусных маршрутов и необходимый объем автобусного парка, а также определить потребность в местах длительного и кратковременного хранения автомобилей – гаражах, стоянках.

На момент разработки Программы пассажирский транспорт в полной мере удовлетворяет потребности населения. Вместе с тем для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристикафункционированияипоказателиработы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с	другими	регионами	осуществляются	автомобильным транспортом.

Автомобильныйтранспорт

Уровень автомобилизации сельского поселения оценить не представляется возможности ввиду отсутствия данных (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 322 единицы /1000 человек).

Через территорию сельского поселения проходят следующие маршруты:

– н/д

Количество рейсов – н/д (в неделю).

Существующий рейс в полной мере удовлетворяют потребности населения в передвижении.

Железнодорожныйтранспорт

Ближайшей к поселению станцией железной дороги является железнодорожная станция «Пятигорск». Станция расположена на двухпутной железнодорожной ветке Минеральные Воды-Кисловодск. Станция «Пятигорск» является пассажирской. На станции четыре железнодорожных пути и две пассажирских платформы. Платформа № 1 – высокая, малоиспользуемая, является отстойником для пригородных поездов сообщением Кисловодск- Пятигорск. Электропоезда прибывают к платформе № 1, далее, ожидая время отправления, вновь движутся в Кисловодск. Платформа № 2 – основная для перевозок пассажиров. К этой платформе прибывают все остальные пригородные электропоезда, а также поезда дальнего следования.

Водныйтранспорт

Реки несудоходны и транспортного значения не имеют.

Воздушныйтранспорт

Ближайшим аэропортом является аэропорт «Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова» – международный аэропорт федерального значения, один из крупнейших на Юге России. Аэропорт расположен западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км рядом с пересечением федеральных автомобильных дорог Р-217 «Кавказ» и А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск».

  - Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость,плотность,составиинтенсивностьдвиженияпотоков

транспортныхсредств,коэффициентзагрузкидорогдвижениемииные показатели, характеризующие состояние дорожного движения,

экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспортаиэкономическиепотери),оценкакачествасодержаниядорог

Основу транспортной сети поселения составляют сложившиеся улицы и дороги местного значения.

Структура жилых улиц и основных пешеходных связей поселения в целом обеспечивает удобную связь жилых районов с местами приложения труда и отдыха, а также выходы на внешние дороги и к сооружениям внешнего транспорта, но в данное время покрытие дорог оставляет желать лучшего.

Большое значение имеет организация пешеходных и транспортных связей жилых районов с предприятиями и объектами обслуживания населения сельского поселения. Пешеходные связи, как правило, идут по проезжим частям улиц.

| Наименование | Протяженность, км |  | В том числе по типам покрытий (за вычетом дорог, находящихся в ведении городов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Изних | усовершенствованные |  |  |  |  |  | переходные |  |  |  | низшие |  | грунтовые |  |
|  |  | находящихся | цементо- | асфальтобетонные |  |  | щебеночные | мосто- | щебе- | гра- | покрытия | мосто- | грунто- | прочие | профи- | ес- |
|  |  | в ведениигородов | бетонные | горячие | теплые | холо- дные | и гравийные, обработан- ные вяжущими материа-лами | вые из мозаики и брус- чатки | ночные | вийные | из грунтов и местных материа- лов, обра- ботанных вяжу- щимиматериа- лами | вые из булыж- ного и коло- тогокамня | вые укреп- ленные или улучшен- ные раз- личными мест-нымиматериа- лами | типыпокры- тий | лиро- ванные | тест- вен- ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ул.Ленина | 2,93 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 0.2 |  |  |  |
| Ул.Школьная | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  | 0.2 |  |  |  |
| Ул.Каширгова | 2,93 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  | 0.2 |  |  |  |
| Ул.Колхозная | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Пролетарская | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Бр.Шидгиновых | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Учительская | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Черкесская | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Эльбрусская | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Новая | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Заводская | 1,25 |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Советская | 0,83 |  |  | 0,73 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Мира | 0,74 |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ул.Молодежная | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От ул.Пролетарскойдо бывшей МТФ | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| От ул.Центральной вдоль полей до границы с.п.Черная речка | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |  |
| УлицаКабардинская | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| Переулок б/н | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Переулоким.Бр.Князевых | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
| Переулок им. Мезова О.М. | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |
| 4-й переулок (от ул. Каширгова до ул.Ленина через ул.Школьная) | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |
| 5-й переулок (от ул.Каширгова до ул.Ленина через магазин «Жэрыщты») | 0,37 |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 31,74 |  |  | 7,19 |  |  |  |  |  | 13,95 |  |  | 10,6 |  |  |  |

Таблица1.4.1–Характеристикаулично-дорожнойсетисельскогопоселенияГерменчикУрванскогомуниципальногорайона Кабардино-БалкарскойРеспублики

Таблица 1.4.2 – Протяженность по типу покрытия

| Типпокрытия | Протяженность,(км.) |
| --- | --- |
| Асфальтобетонное | 7.19 |
| Щебень | 13,95 |
| Грунт | 10,6 |
| Итого: | 31,74 |

Экологическаянагрузканаокружающуюсредуотавтомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Негативные	воздействия	на	окружающую	среду	при	эксплуатации автомобилей:

потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

продукты истирания шин и тормозов;

шумовое загрязнение окружающей среды;

материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1:4, 4:1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и холодный – соотношение составит 1:1, 1:1,3 соответственно).

Загрязнение	окружающей	среды	токсичными	компонентами

отработавших	газов	приводит	к	нарушениям	в	росте	растений.

31

Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще		одним	фактором	воздействия	автомобильного	транспорта	на окружающую		среду	и	человека		является			шум,	создаваемый	двигателем внутреннего	сгорания,		 шасси	автомобиля	(в		основном		механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза,	расстройства		эндокринной	и		сердечно-сосудистой		системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии. Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери

в каждом секторе экономики:

Сектор общественных финансов:

Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

Рыночный сектор

Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из–за временной нетрудоспособности или гибели работника.

Сектор домашних хозяйств

Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

Расходы на платные медицинские услуги.

Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценкакачествасодержаниядорог

В сельском поселении Герменчик в течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

  - Анализсоставапаркатранспортныхсредстввпоселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Всего на территории Сельского поселения зарегистрировано 137 транспортных средства: 100 ед. – легковые автомобили, 9 ед. – грузовые автомобили, 28 ед. – тракторы.Уровень автомобилизации составляет 176 автомобилей на 1000 жителей.

Анализобеспеченностиобъектамитранспортногообслуживания

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

− автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В сельском поселении АЗС отсутствует.

− станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. В Сельском поселении СТО в необходимом количестве не имеются (2 СТО). В связи с этим необходимо устройство в 5-ти СТО.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В сельском поселении население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

  - Характеристикаработытранспортныхсредствобщегопользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автомобильныеперевозки

Пассажирскиеперевозки вСельском поселениивыполняются одним видом транспорта – автомобильным. Отправление автобуса осуществляется от остановочной площадки, расположенной на территории сельского поселения. Так же посадка пассажиров может осуществляться по маршруту следования.

Информацияопассажиропотокеотсутствует.

В Сельском поселении не предусмотрено обслуживание населения общественнымтранспортом.Передвижениепотерриториинаселенныхпунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

  - Характеристикаусловийдвиженияпешеходов,велосипедистовилиц, использующихдляпередвижениясредстваиндивидуальноймобильности

На улицах и проездах муниципального образования тротуары, соответствующие нормативным требованиям для организации пешеходного движения, отсутствуют.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

В сельском поселении осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории сельского поселения, являются:

Таблица1.8.1–Предприятия,осуществляющиегрузовыеперевозкина территории поселения

| Предприятия:(ООО,ИП,ЧП, КФХ) | Виддеятельности |
| --- | --- |

Маршруты движения грузового транспорта пролегаютбез заездавжилую зону. Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенно в периоды преобладания ветров, снижает нагрузку на дорожно — транспортную сеть сельского поселения и уровень аварийности.

Механизированнаяуборка

Механизированную уборку дорог местного значения осуществляет администрация сельского поселения, а также на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями.

Ручнаяуборка

Уборкаулицвлетнееизимнеевремяпроизводитсясиспользованием ручного труда. Ручную уборку территорий осуществляют дворники.

  - Анализуровнябезопасностидорожногодвижения

За истекший период 2022-2024 гг. на территории Сельского поселения дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

  - Оценкауровнянегативноговоздействиятранспортной

инфраструктурынаокружающуюсреду,безопасностьиздоровьенаселения Загрязнение атмосферы

Выбросыввоздухдымаигазообразныхзагрязняющихвеществ(диоксид

азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействиешума

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнемвыше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижениедвигательнойактивности

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощиавтотранспорта. Недостаточностьдвигательнойактивности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

  - Характеристикасуществующихусловийиперспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

сельскогопоселенияГерменчикУрванскогомуниципальногорайона Кабардино-Балкарской Республики

Село Герменчик имеет один вид сообщения – автомобильный транспорт. Строительствоавтомобильныхдорогисторическиосуществленодля связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции.

Имеющаяся сетьавтомобильныхдорог обеспечиваеттранспортные связи сельского поселения с административными центрами муниципального образования, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенныхимтехническихкатегорий.Однакозначительнаядоля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, частично является неудовлетворительным.

Анализсложившегосяположениядорожно-транспортнойинфраструктуры позволяетсделатьвыводосуществованиинатерриторииСельскогопоселения

Герменчик рядапроблемтранспортногообеспечения:

- интенсивноенеупорядоченноепешеходноедвижениепоулицам Школьная и Мготлова;

- отсутствиеповсеместноготвёрдогопокрытиянаулицахсела;

- отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения;

- внутригородского транспорта на территории Сельского поселения Герменчик не имеется;

- объекты транспортного обслуживания (АЗС, и т.п.) на территории поселения отсутствуют;

- количествоСТО–0ед.

Генеральным планом предусматриваются проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Герменчик.

Проектные предложения основываются на Томе 2 Материалов по обоснованию проекта генерального плана Книга 2. Обоснование вариантов и предложенийпотерриториальномупланированию и на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

Автомобильныйдорогиитранспорт

Проектом Схемы территориального планирования Сельского поселения Герменчик на территории поселения предусматривается существенная реконструкция существующей автодорожной сети. Это выражается в следующем:

напервуюочередь(2030г.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично- дорожной сети;

- строительствоновыхулиц.

нарасчётныйсрок(2040г.):

- упорядочение улично-дорожной сети в селе, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в селе.

наотдалённуюперспективу(после2045г.):

- разработкакомплекснойтранспортнойсхемыпоселения.

Внутригородскаяулично-дорожнаясеть

В целом, улично-дорожная сеть удовлетворяет потребностям населения. Проектом предлагается мероприятия по строительству, кап. ремонту и тек. ремонту УДС:

  - расстановка недостающих дорожных знаков;

  - асфальтирование ул. Школьная

  - строительствотротуаров.

Воздушныйиводныйтранспорт

Ближайшим аэропортом является аэропорт «Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова» – международный аэропорт федерального значения, один из крупнейших на Юге России. Аэропорт расположен западнее города Минеральные Воды на расстоянии 4 км рядом с пересечением федеральных автомобильных дорог Р-217 «Кавказ» и А-157 «Минеральные Воды – Кисловодск».

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционированияиразвитиятранспортнойинфраструктуры

сельскогопоселенияГерменчикУрванскогоЗольскогомуниципальногорайона Кабардино-Балкарской Республики

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Сельского поселения Герменчик на 2024 – 2040 гг. подготовлена на основании:

- ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерацииот29.12.2004г.

№190–ФЗ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007г. № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007г. № 16–ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015годаПр-№1440 «Об утверждениитребованийкпрограммамкомплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Генерального плана сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

  - Оценкафинансированиятранспортнойинфраструктуры

Таблица1.13.1

|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средствабюджетамуниципальногообразования |  |  |  |  |  |
| Средствареспубликанскогобюджета |  |  |  |  |  |
| Средствафедеральногобюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средствавнебюджетныхисточников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реальная ситуация с возможностями федерального и краевого бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

РАЗДЕЛ2.ПРОГНОЗТРАНСПОРТНОГОСПРОСА,ИЗМЕНЕНИЯ

ОБЪЕМОВИХАРАКТЕРАПЕРЕДВИЖЕНИЯНАСЕЛЕНИЯИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯГЕРМЕНЧИК УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  - Прогнозсоциально-экономическогоиградостроительногоразвития поселения

ПрогнозизменениячисленностинаселениясельскогопоселенияГерменчикУрванскогомуниципальногорайона Кабардино-Балкарской Республики

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональнымприоритетом,таккакиздержкидемографическогоразвития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Демографический прогноз развития территории производится по трем основным из возможных сценариев (вариантов) развития:

- инерционному(низкому);

- стабилизационному(среднему);

- оптимистическому(высокому).

Инерционный (низкий) сценарий характеризуется отсутствием позитивных сдвигов в экономической ситуации, не предусматривает расширение занятости и значительные вложения в социальную сферу.

По данному варианту наряду с умеренным ростом рождаемости и снижением смертности прогнозируется сохранение интенсивного миграционного оттока из республики, вызванного низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы.

Стабилизационный (средний) сценарий связывается с постепенным улучшением социально-экономической ситуации в поселении, районе, Республике,России,нозначительноболеемедленнымитемпами,чемпри

высоком варианте. По мнению авторов прогноза, этот вариант представляется наиболее вероятным.

Оптимистический (высокий) сценарий базируется на разработке и реализации благоприятной инвестиционной политики, улучшении общеэкономической ситуации в Республике, создании новых производств и существенном расширении занятости, положительных изменениях в уровне и качестве жизни, приближении уровня доходов населения к среднероссийским показателям.

С точки зрения влияния на социально-экономическое развитие страны в изучаемый период, наиболее важные тенденции демографической динамики в России – это убыль населения, его старение и сокращение численности населения в экономически активных возрастах. Согласно всем перспективным оценкам, в России в ближайшие два десятилетия ожидается депопуляция. Все средние варианты прогнозов предсказывают сокращение численности населения.

Прогнозчисленностинаселениявпоселениина2036г.–4310чел.

Объемыпланируемогожилищногостроительства

Жилищный фонд муниципального образования обеспечен всеми видами благоустройства (водопровод, сетевой газ и электроснабжение). Водоотведение осуществляется за счет использования выгребных ям. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается автономными источниками тепла в домохозяйствах.

В целях улучшения жилищных условий населения и увеличения объема ввода жилья необходимо строительство водопровода питьевой воды с необходимым техническим обеспечением и инфраструктурой (согласно утвержденной технической документации). К расчетному сроку необходимо произвести следующие мероприятия:

Строительство нового жилья;

Выделение территории под комплексное жилищное освоение во всех населенных пунктах муниципального образования;

Застройка свободных участков в районах существующей жилой застройки;

Разработка проекта планировки территории перспективного жилищного строительства;

Разработка проекта межевания территории перспективного жилищного строительства;

Реализация проекта комплексного жилищного строительства;

Создание кварталов индивидуальной жилой застройки на территории, включаемой в границы поселения;

- строительство и озеленение парка (сквера) отдыха в населенных пунктах сельского поселения Герменчик

- создать благоприятные условия, в частности демографические, для строительства нового жилья;

- организовать поддержку малоимущих категорий граждан по жилищному вопросу;

- обеспечить доступность получения собственного жилья для многодетных и молодых семей.

Объемыпрогнозируемоговыбытияизэксплуатацииобъектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальнойинфраструктуры в Сельском поселении ГерменчикЗольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не планируется.

  - ПрогнозтранспортногоспросасельскогопоселенияГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,

объемовихарактерапередвижениянаселения иперевозокгрузовповидам транспорта, имеющегося на территории поселения

Учитывая демографическуюситуацию в поселенииможносделатьвывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Сельского поселения Герменчикне планируется.

Регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует, часть его функций выполняют междугородние маршрутные такси. Большинство же трудовых передвижений в селе приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Маршрутное такси на расчётный срок останется основным видом общественного транспорта, однако его удельный вес в транспортной работе по поселению будет неуклонно снижаться ввиду роста объёма перевозок индивидуальным автомобильным транспортом.

  - Прогнозразвитиятранспортнойинфраструктурыповидамтранспорта

Таблица2.3.1–Прогнозныезначенияразвитиятранспортнойинфраструктурыдо2040года

| Наименованиепоказателя | 2024(Базовыйгод.) | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2040гг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Числоавтомобилей | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | - | н/д |
| Числоостановочныхплощадок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | обеспеч.согласнопроекта | оборудование остановочных площадок иустановкапавильоновдляобщественного транспорта(перваяочередь) |
| Числопешеходныхдорожек,тротуаров,соответствующихнормативнымтребованиям для организации пешеходногодвижения | 0 | обеспеч.согласнопроекта | обеспеч.согласнопроекта | обеспеч.согласнопроекта | обеспеч.согласнопроекта | обеспеч.согласнопроекта | комплексное строительство дорог и тротуаровприосвоенииновыхтерриторийдляжилищногои промышленного строительства (весь период) |
| Велосипедноедвижение,числопунктов хранениямест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарасчетный срокнепланируется |
| Парковочноепространство,мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарасчетный срокнепланируется |
| Числоавтостанций(60пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарасчетный срокнепланируется |
| АВИАЦИОННЫЙТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Числовертолетныхплощадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарасчетный срокнепланируется |
| Числоаэропортов | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | нарасчетный срокнепланируется |
| ВОДНЫЙТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Числопричалов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | нарасчетныйсрокнепланируется |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Числовокзалов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нарасчетныйсрокнепланируется |

  - Прогнозразвитиядорожнойсетипоселения

Реализация муниципальной программы комплексного развития Муниципальное образование характеризуется транзитным транспортным положением. Главной транспортной проблемой для сельского поселения Герменчик выступает низкое качество покрытия дорог в населенных пунктах поселения.

Именно развитие транспортной инфраструктуры в течение расчетного срока может стать главным условием для активизации социально-экономического роста поселения. В течение расчетного срока потребуется произвести ремонт подъездов к населенным пунктам.

Для усиления выгод транспортно-географического положения поселения проектом генерального плана предлагается реконструкция и строительство новых автодорог в МО:

Реконструкция автомобильных дорог регионального значения;

Реконструкция улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения Герменчик;

Развитие элементов придорожного сервиса (торговый центр, автосалон, пункт общественного питания, мойка, СТО, кафе, магазин);

Благоустройство придорожных полос;

Организация движения транспорта и развитие системы общественного транспорта;

Профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов;

Покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением транспорта.

Благоустройство улиц и дорог является первоочередными мероприятием, обеспечивающим нормальные условия жизни населения.

Проектом предусматриваются следующие ежегодные работы:

а) профилирование проезжей части всех улиц, дорог и проездов;

б) покрытие инертными добавками проезжей части главных улиц, центральных площадей, дорог и проездов с напряженным движением транспорта;

в) покрытие инертными добавками тротуаров на всех улицах.

  - Прогнозуровняавтомобилизации,параметровдорожногодвижения

Таблица2.5.1–Прогнозныезначенияуровняавтомобилизациидо 2040года, ед.

| Наименованиепоказателя | 2024 (базовыйгод) | 2024г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Числоавтомобилей,вт.ч. |  |  |  |  |  |  |
| –легковые автомобили |  |  |  |  |  |  |
| – грузовыеавтомобили |  |  |  |  |  |  |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок значительных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. И хотя количество автомобилей увеличится, среднееарифметическое значение плотностиУДС с2024 г.до2040 г. существенно не меняется. Это значит, что несмотря на рост автомобильных потоков нет потребности в увеличении плотности УДС.

  - Прогнозпоказателейбезопасностидорожногодвижения

В сельском поселении Герменчик за истекший период 2022-2024 гг. дорожно- транспортные происшествия не зарегистрированы.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: –массовоепренебрежениетребованиямибезопасностидорожного

движениясостороныучастниковдвижения;

- неудовлетворительноесостояниеавтомобильныхдорог;

- недостаточныйтехническийуровеньдорожногохозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожногодвижения.

Чтобынедопуститьнегативногоразвитияситуации,необходимо:

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- установка	средств	организации	дорожного	движения	на	дорогах (дорожных знаков).

Еслинарасчетныйсрокданныемероприятияосуществятся,топрогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

  - Прогнознегативноговоздействиятранспортнойинфраструктурына окружающую среду и здоровья населения

В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится.

Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

РАЗДЕЛ3.ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕВАРИАНТЫРАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫИИХУКРУПНЕННАЯОЦЕНКА ПО ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ИНДИКАТОРАМ) РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫСПОСЛЕДУЮЩИМВЫБОРОМ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Герменчик необходимо учитыватьпрогнозчисленностинаселения, прогнозсоциально–экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории поселения.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны З сценария на вариантной основе всоставе двухосновныхвариантоввариант1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта З (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития поселения.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант1(базовый)

Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант2(умеренно-оптимистичный)

На территории Сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

ВариантЗ(экономическиобоснованный)

На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивогодолгосрочногороста.Сценарийхарактеризуетразвитиеэкономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарийпредполагает:

    - Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь).

    - Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь).

    - Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённом пункте на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь).

    - Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период).

    - Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок).

    - Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённого пункта (весь период).

    - Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период).

    - Организация поперечных профилей всех улиц населённого пункта с водоотводом в соответствие с настоящим генеральным планом (весь период).

    - Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь).

    - Создание инфраструктуры автосервиса (первая очередь – расчётный срок).

Таблица3.1–Укрупнённыепоказателиразвитиятранспортнойинфраструктуры

| Наименованиецелевогопоказателя | Ед.изм. | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | 3ЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029- 2034гг. | 2035- 2040гг. |
| ЧисленностьнаселенияМО | чел. |  |  |  |  |  |  | - |
| Количествоавтомобилейу населения | ед. | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115 | - |
| Уровеньавтомобилизациинаселения | ед./1000чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| КоличествоДТП,произошедшихнатерриториипоселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индексновогостроительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельныйвесдорог,нуждающихсявкапитальномремонте(реконструкции) | % | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Приростпротяженностидорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общаяпротяженностьмуниципальныхдорог | км | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 | 31,96 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, неотвечающихнормативнымтребованиям,вобщейпротяженностиавтомобильныхдорог общегопользованияместногозначения | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Обеспеченностьпостояннойкруглогодичнойсвязьюссетьюавтомобильныхдорогобщегопользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженностьпешеходныхдорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | согласно проекта | согласно проекта |
| Протяженностьвелосипедныхдорожек | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обеспечениетранспортногообслуживаниянаселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количествопутепроводов,многоуровневыхразвязок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количествоавтозаправочныхстанций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Количествопристаней | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количествобаз–стоянокмаломерногофлота | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количествоавтомобильныхстоянокдлительноговремени | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количествокапитальноотремонтированныхискусственныхсооружениймостов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ,РЕКОНСТРУКЦИИОБЪЕКТОВТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА, ОЧЕРЕДНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ(ИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Герменчик.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодовисучетомрешенияпервостепенныхпроблемныхситуаций,втомчислепопоступившим обращениям (жалобам) граждан.

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| - | – | – | – | – | – |  | – | – |
| Итого: | – | – | – | – | – |  | – | – |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта Таблица4.1.1–Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктурыповидамтранспорта

  - Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования,созданиютранспортно-пересадочныхузлов

Таблица4.2.1–Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования, созданиютранспортно- пересадочных узлов

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Оборудованиеостановочныхплощадокиустановкапавильоновдля общественноготранспорта(перваяочередь) | согласнопроекта | – | – | – | – | - | согласнопроекта | согласнопроекта |
| Итого: | – | – | – | – | – | - | – | – |

Сохраняетсясуществующаясистемаобслуживаниянаселенияобщественнымпассажирскимтранспортом.

  - Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлялегковогоавтомобильноготранспорта,включаяразвитие единого парковочного пространства

Таблица4.3.1–Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлялегковогоавтомобильноготранспорта,включая развитие единого парковочного пространства

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Созданиеинфраструктурыавтосервиса | согласнопроекта | – | – | – | - | - | согласнопроекта | согласнопроекта |
| Итого: | - | – | – | – | - | - | - | – |

  - Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлядвиженияпешеходов,велосипедистовилиц,использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Таблица4.4.1–Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыпешеходногоивелосипедногопередвижения

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансирования тыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Комплексноестроительстводорогитротуаровприосвоенииновыхтерриторий для жилищногоипромышленногостроительства(весьпериод) | согласнопроекта | – | – | – | - | - | согласнопроекта | – |
| Итого: | - | – | – | – | - | - | – | – |

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включаютв себя:

- проектированиеиустройствотротуаровствердымпокрытием.

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории Сельское поселение Герменчик необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения труда,а также в целях отдыха и туризма.

Мероприятияпоразвитиювелосипедногопередвижениявозможныкреализациикакдополнительныеиз-за

недостатка	финансовых	средств,	при	получении	дополнительных	доходов	местного	бюджета	или	появления возможности финансирования из иных источников.

  - Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлягрузовоготранспорта,транспортныхсредствкоммунальных и дорожных служб

Таблица4.5.1–Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлягрузовоготранспорта,транспортныхсредств коммунальных и дорожных служб

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объем финансирования,тыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| - | - | – | – | – | – | - | – | - |
| Итого: | – | – | – | – | – |  | – | – |

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансирования тыс. руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Проведениепаспортизациииинвентаризацииавтомобильныхдорогместного значения,определениеполосотвода,регистрацияземельныхучастков,занятыхавтодорогами местного значения (первая очередь) | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | - |
| Инвентаризациясоценкойтехническогосостояниявсехинженерныхсооруженийнаавтомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехническихсооружений,используемыхдлядвиженияавтомобильноготранспорта),определениесроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь) | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | - |
| Разработкаипринятиемуниципальнойцелевойпрограммыпоэтапногостроительстваи реконструкции улиц в населённом пункте на основе решений настоящего генеральногоплана(перваяочередь) | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | - |
| Организацияпоперечныхпрофилейвсехулицнаселённогопунктасводоотводомв соответствиеснастоящимгенеральнымпланом(весьпериод). | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Реконструкция,ремонт,устройствотвёрдогопокрытиянаулицахнаселённогопункта (весьпериод) | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Итого: | 14168,669 |  |  | 6868,669 | 7300,00 | - | - | - |

Мероприятия по развитию сети дорог поселения Таблица4.6.1–Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения

  - Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктуры(порешениюзаказчикавсоответствиис потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры)

    - Комплексныемероприятияпоорганизациидорожногодвижения,втомчислемероприятияпоповышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица4.7.1.1–Комплексныемероприятияпоорганизациидорожногодвижения,втомчислемероприятияпо повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029- 2034гг. | 2035-2040гг. |
| Разработкаиосуществлениекомплексамероприятийпобезопасностидорожногодвижения, решаемыхвкомплексесразработкойдокументациипопланировкетерриторий(весьпериод) | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| Размещениедорожныхзнаковиуказателейнаулицахнаселённогопункта,впервуюочередьна перекрёстках(расчётныйсрок) | согласнопроекта | - | - | - | - | - | согласно проекта | согласно проекта |
| Итого: | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2028г. | 2029г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Итого: | – | – | – | – | – | - | – | – |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем Таблица4.7.2.1–Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортныхсистем

    - Мероприятияпоснижениюнегативноговоздействиятранспортанаокружающуюсредуиздоровье населения

Таблица4.7.3.1–Мероприятияпоснижениюнегативноговоздействиятранспортанаокружающуюсредуи здоровье населения

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансированиятыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Мероприятияпоснижениюнегативноговоздействиятранспортана окружающуюсредуиздоровьенаселения | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Итого: | – | – | – | – | – | - | – | – |

    - Мероприятияпомониторингуиконтролюзаработойтранспортнойинфраструктурыикачеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица4.7.4.1–Мероприятияпомониторингуиконтролюзаработойтранспортнойинфраструктурыи качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансирования,тыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортнымкомплексом,оценканаселениякачествомпредоставляемыхуслугтранспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Итого: | – | – | – | – | – | - | – | – |

РАЗДЕЛ5.ОЦЕНКАОБЪЕМОВИИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯМЕРОПРИЯТИЙПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫПРЕДЛАГАЕМОГОКРЕАЛИЗАЦИИВАРИАНТАРАЗВИТИЯТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 5.1 – Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы

| №п/п | Наименованиеинвестиционногопроекта | Объемфинансирования тыс.руб | 1ЭТАП |  |  |  |  | 2ЭТАП | ЗЭТАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029-2034гг. | 2035-2040гг. |
| 1 | Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктурыпо видамтранспорта | согласнопроекта | – | – | – | – |  | согласно проекта | согласно проекта |
| 2 | Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования, созданиютранспортно-пересадочныхузлов | – | – | – | – | – |  | согласно проекта | согласно проекта |
| 3 | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдля легкового автомобильноготранспорта,включаяразвитиеединогопарковочногопространства | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыпешеходногои велосипедногодвижения | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 5 | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлягрузового транспорта,транспортныхсредствкоммунальныхидорожныхслужб | – | – | – | – | – | - | – | – |
| 6 | Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения | 14168,669 | 6868,67 | 7300,00 | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 7 | Комплексные мероприятия по организации дорожногодвижения, в том числе мероприятия по повышению безопасностидорожногодвижения,снижениюперегруженностидорог и (или) их участков | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 8 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работойтранспортнойинфраструктурыикачествомтранспортногообслуживания населения и субъектов экономической деятельности | – | – | – | – | – | - | – | – |
| 9 | Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортных систем | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Итого: |  | 14168,669 |  |  | 6868,67 | 7300,00 | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |

Таблица5.2

| № п/п | Наименованиеинвестиционногопроекта | Техническиепараметрыпроекта | Срокреализациипроекта | Финансовыезатраты |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | втомчисле: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Районный бюджет | Республиканский бюджет | Иные источники |  |
| 1 | Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктурыповидам транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования,созданиютранспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудованиеостановочныхплощадокиустановкапавильоновдля общественноготранспорта(перваяочередь) | согласнопроекта | перваяочередь 2024-2030гг. | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласнопроекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 3 | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлялегковогоавтомобильноготранспорта,включаяразвитиеединогопарковочногопространства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыпешеходногоивелосипедногопередвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплексноестроительстводорогитротуаровприосвоенииновых территорийдляжилищногоипромышленногостроительства(весьпериод) | согласнопроекта | весьпериод | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 5. | Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлягрузовоготранспорта,транспортныхсредствкоммунальныхидорожных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорогместногозначения,определениеполосотвода,регистрацияземельныхучастков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь) | согласнопроекта | перваяочередь2024-2030гг. | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 6.2 | Инвентаризациясоценкойтехническогосостояниявсехинженерныхсооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в томчисле гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмовнеобходимойреконструкцииилиновогостроительства(перваяочередь) | согласнопроекта | перваяочередь2024-2030гг. | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 6.3 | Разработкаипринятиемуниципальнойцелевойпрограммыпоэтапного строительстваиреконструкцииулицвнаселённомпунктенаосноверешений настоящего генерального плана (первая очередь) | согласнопроекта | перваяочередь2024-2030гг. | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 6.4 | Организацияпоперечныхпрофилейвсехулицнаселённогопунктас водоотводомвсоответствиеснастоящимгенеральнымпланом(весьпериод). | согласнопроекта | весьпериод | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 6.5 | Реконструкция,ремонт,устройствотвёрдогопокрытиянаулицах населённогопункта(весьпериод) | согласно проекта | весьпериод | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта | согласно проекта |
| 7 | Комплексныемероприятияпоорганизациидорожного движения,в томчислемероприятияпо повышениюбезопасностидорожного движения,снижениюперегруженностидороги(или)ихучастков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработкаиосуществлениекомплексамероприятийпобезопасностидорожного движения, решаемых в комплексе с разработкойдокументации по планировке территорий (весь период) | согласнопроекта | весьпериод | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| 7.2 | Размещениедорожныхзнаковиуказателейнаулицахнаселённогопункта, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок) | согласнопроекта | расчетный срок2024-2040гг. | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | - |

|  | 8 | Мероприятияпомониторингуиконтролюзаработойтранспортнойинфраструктурыикачествомтранспортногообслуживаниянаселенияисубъектовэкономическойдеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.1 | Проведениеопросовпоудовлетворенноститранспортнымкомплексом, оценканаселениякачествомпредоставляемыхуслугтранспортнымкомплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | – | 2024–2040гг. | – | – | – | – | – | – |
|  | 9 | Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортныхсистем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Мероприятияповнедрениюинтеллектуальныхтранспортныхсистем | – | – | – | – | – | – | – | – |

РАЗДЕЛ6.ОЦЕНКАЭФФЕКТИВНОСТИМЕРОПРИЯТИЙ(ИНВЕСТИЦИОННЫХПРОЕКТОВ)ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫПРЕДЛАГАЕМОГОКРЕАЛИЗАЦИИВАРИАНТАРАЗВИТИЯТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица6.1

| Мероприятия | Наименованиеиндикатора | Этап1 |  |  |  |  | Этап2 | Этап3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029- 2034гг. | 2035- 2040гг. |
| Мероприятияпоразвитиютранспортнойинфраструктурыповидамтранспорта | грузовыепричалыместногозначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пристанипричалыместногозначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | базы–стоянкималомерногофлотаместногозначения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятияпоразвитиютранспортаобщегопользования,созданию транспортно-пересадочных узлов | числотранспортно-пересадочныхузлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количестворейсовавтомобильноготранспортавгод,ед. | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
|  | количествоавтобусныхстанций(вместимостьпассажирского зала 50 мест) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыдлялегковогоавтомобильного транспорта, включая развитие единогопарковочногопространства | парковочноепространство,мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количествоАЗС | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузовоготранспорта,транспортныхсредствкоммунальныхидорожныхслужб; | числоместстоянокбольшегрузноготранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятияпоразвитиюинфраструктурыпешеходногоивелосипедногопередвижения | протяженностьтротуаров,соответствующихнормативным показателям (км.) | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| Мероприятияпоразвитиюсетидорогпоселения | развитиеулично-дорожнойсети,км | 0,86 | 1,46 | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
| Комплексныемероприятияпоорганизациидорожногодвижения, в том числе мероприятия по повышениюбезопасности дорожного движения, снижениюперегруженности дорог и (или) их участков | числозарегистрированныхДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количествосветофорныхобъектовнаУДС,шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количествонанесеннойдорожнойразметки,м2 | н/д | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
|  | количествоустановленныхдорожныхзнаков,ед | н/д | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта | согласнопроекта |
|  | количествоустановленныхдополнительныхLEDсветильников уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ7.ПРЕДЛОЖЕНИЯПОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИВСФЕРЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ,СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫНАТЕРРИТОРИИПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местногозначенияобуславливаетнеобходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Вноябре2014годавпланмероприятий(«дорожнуюкарту»)

«Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336–р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также — Программы) в 6– месячный срок с даты утверждения генеральныхпланов городскихпоселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов ипоселенийвобластиградостроительнойдеятельностиотносятсяразработкаи

утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ,реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельскихпоселений, по общемуправилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктурыпоселений, городскихокругов, утвержденныхпостановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения — документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально– экономического развития муниципального образования планом и программой комплексногосоциально-экономическогоразвитияпоселения,городского

округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно–правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции вобъекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятии и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособныевысококачественныетранспортныеуслуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения Герменчик являетсяэлементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения ГерменчикУрванского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.